ТЪРГОВСКА ОФЕРТА ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

InsurTech — White-Label SaaS Платформа за Застрахователни Брокери

Дата:  18 март 2026 г.

Изготвил:  (Вашето три имена / дружество)

За:  ________________

Валидност:  30 дни от датата

Очакван старт:  май 2026 г.

1. Предмет на офертата

Пълна разработка, тестване, документиране и production deployment на white-label SaaS платформа за застрахователни брокери. Включва backend API (NestJS), мобилно приложение (Flutter), уеб администраторски панел (Next.js), база данни (PostgreSQL) и облачна инфраструктура (AWS).

Изпълнителят прехвърля пълните права върху изходния код на Възложителя след финално плащане по всяка фаза.

2. Ценова оферта по фази

Часова ставка: €40/час  (senior full-stack + mobile developer)

| Позиция | Детайл | Часове | Ставка | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаза 1 — MVP (разработка) | Задължителна застраховка ГО, мулти-тенант платформа, мобилно приложение, уеб панел, плащания | 1 170 ч | €40/ч | €46 800 |
| Управление на проект (Фаза 1) | PM, координация, отчетност — 15% | 176 ч | €40/ч | €7 020 |
| ОБЩО Фаза 1 |  |  |  | €53 820 |
| Фаза 2 — Growth (разработка) | Каско застраховка, Apple Pay/Google Pay/Borica, биометричен и социален вход, физическа куриерска доставка, електронно подписване, управление на флийт, табло с анализи, програмен интерфейс за партньори (API), известяване при подновяване, ДКП, управление на щети | 1 090 ч | €40/ч | €43 600 |
| Управление на проект (Фаза 2) | PM, координация — 15% | 164 ч | €40/ч | €6 540 |
| ОБЩО Фаза 2 |  |  |  | €50 140 |
| Фаза 3 — Балкани (разработка) | Разширение за Румъния, Македония, Гърция; Имущество и Пътническа застраховка; GDPR портал | 1 300 ч | €40/ч | €52 000 |
| Управление на проект (Фаза 3) | PM, координация — 15% | 195 ч | €40/ч | €7 800 |
| ОБЩО Фаза 3 |  |  |  | €59 800 |

Обобщение по фази

| Фаза | Период | Сума |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1 — MVP (ГО, България) | Q2–Q3 2026 (май – окт 2026) | €53 820 |
| Фаза 2 — Growth (Каско, Fleet, BI) | Q4 2026 – Q1 2027 (ноем 2026 – апр 2027) | €50 140 |
| Фаза 3 — Балкани (RO, MK, GR) | Q2–Q4 2027 (май – ноем 2027) | €59 800 |
| ОБЩО (3 фази) |  | €163 760 |

3. Комисиона за white-label продажби (ongoing лицензионно възнаграждение)

Изпълнителят получава 12% от месечния SaaS абонамент за всеки активен white-label брокер, докато трае договорът. Комисионата представлява лицензионно възнаграждение за разработения и поддържан от изпълнителя софтуер.

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Комисиона (% от месечен SaaS) | 12% |
| Период | Докато трае договорът и кодът се използва комерсиално |
| Изплащане | Ежемесечно до 5-то число |
| База за изчисление | Нетен SaaS приход без ДДС |

Примерни изчисления

| Активни брокери | Среден SaaS/брокер | Месечна комисиона | Годишна комисиона |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 брокера | €350/мес | €420/мес | €5 040/год |
| 25 брокера | €400/мес | €1 200/мес | €14 400/год |
| 65 брокера | €450/мес | €3 510/мес | €42 120/год |

При 65 брокера комисионата за 3 години = €126 360 — на върха на €163 760 за разработка.

4. График на плащане — Фаза 1

| Плащане | Условие | Сума |
| --- | --- | --- |
| Аванс (невъзстановим) | При подписване на договор | €10 000 |
| Milestone 1 | Одобрен архитектурен дизайн и DB схема (седмица 3) | €10 000 |
| Milestone 2 | Backend API — core модули готови (месец 2) | €14 000 |
| Milestone 3 | Flutter + Next.js панел готови (месец 4) | €14 820 |
| Финално плащане | Приемо-предавателен протокол + source code | €5 000 |
| ОБЩО Фаза 1 |  | €53 820 |

Авансът е невъзстановим при прекратяване от Възложителя. Просрочие над 10 работни дни спира разработката.

5. Месечна поддръжка (задължителна)

Поддръжката е задължителна клауза в договора. Без активен договор гаранцията отпада след 30 дни.

| Ниво | Включва | Цена/месец |
| --- | --- | --- |
| Базова | Мониторинг, patch updates, реакция в 48ч | €350 |
| Стандартна (задължителен минимум) | Горното + до 5 ч/мес корекции, реакция в 24ч | €600 |
| Пълна | Горното + до 15 ч/мес разработка, реакция в 4ч, месечен отчет | €1 200 |

Минимален срок на договор за поддръжка: 12 месеца. При прекратяване преди срока — дължи се остатъкът.

Стандартната поддръжка (€600/мес) включва

| Услуга | Детайл |
| --- | --- |
| Мониторинг | 24/7 автоматичен (CloudWatch + alerts) |
| Patch updates | Библиотеки и сигурностни patches |
| Backup проверка | Верификация на ежедневните DB backups |
| Реакция при инцидент | До 24ч при стандартен проблем, 4ч при критичен |
| Малки корекции | До 5 ч/месец (бъгфиксове, текстове, конфигурация) |
| Месечен отчет | Uptime, транзакции, активни брокери |

Какво НЕ включва поддръжката (таксува се по €40/ч)

X  Нови функционалности или модули

X  Нови застрахователни продукти

X  Разширяване към нови пазари

X  Интеграции с нови застрахователи / API-та

X  Редизайн на UI/UX

6. Обхват на разработката — Фаза 1

| Категория | Включени функционалности |
| --- | --- |
| Многобройна клиентска (мулти-тенант) архитектура | Пълна изолация на данните между брокерите на ниво база данни — всеки брокер вижда само своите клиенти и полици; автоматично разпознаване на брокера по адреса на сайта (домейн) с кеширане за бързина |
| Вход и двуфакторна автентикация | Влизане с имейл и парола + втори код от мобилно приложение (Google/Microsoft Authenticator); различни нива на достъп: Главен администратор (Super Admin), Администратор на брокер, Агент, Шофьор |
| Добавяне и управление на брокери | Главният администратор добавя нов брокер чрез имейл покана; автоматично активиране след свързване на банкова сметка (Stripe) и проверен КФН лиценз; деактивиране при отнет лиценз — нови продажби се блокират, издадените полици остават достъпни |
| Персонализация на платформата (White-Label) | Брокерът задава свое лого, цветова схема и шрифт без техническа помощ; незабавен собствен адрес (напр. broker.platforma.bg); поддръжка на собствен домейн с автоматичен SSL сертификат; преглед преди публикуване |
| Управление на функционалности без програмиране | Включване/изключване на модули (Флийт, Каско, API достъп, доставка на стикер) от административния панел без нужда от промяна в кода |
| Анонимно разглеждане на оферти | Крайният клиент получава и сравнява оферти без да се регистрира; данните от сканирането се пазят 48 часа и се прехвърлят автоматично в профила при регистрация — без повторно въвеждане |
| Регистрация само с телефонен номер | Регистрация за около 20 секунди с потвърждаващ SMS код (OTP) — без пренасочване към друга страница |
| Сканиране на документи за МПС (OCR) | 3 снимки на свидетелство за регистрация — системата автоматично разпознава и попълва данните; два доставчика за разпознаване на текст — основен (до 15 сек) и резервен (до 30 сек) при ниско качество на снимката; визуална индикация на непопълнени полета; ръчно въвеждане при неуспех |
| Проверка на данните за МПС | Автоматична проверка на VIN номера в базата на КАТ; проверка в Гаранционния фонд за нерегламентирани МПС; ръчен вариант при недостъпност на системите |
| Запазване на данните за МПС | При подновяване на полица данните на автомобила се зареждат автоматично — клиентът не въвежда отново |
| Аналитично табло за качеството на сканирането | Главният администратор вижда точността на разпознаването по всяко поле; автоматичен сигнал при над 20% неуспешни сканирания за дадено поле |
| Паралелно запитване към всички застрахователи | Офертите от всички активни застрахователи се зареждат едновременно и се показват до 5 секунди; автоматична препоръка на най-подходящата оферта (алгоритъм отчита цена, рейтинг на застрахователя, бързина при щети и включени екстри); при технически проблем при даден застраховател системата продължава с останалите и го опитва отново след 30 сек |
| Онлайн плащане | Плащане с карта (Visa/Mastercard) с разсрочено плащане на вноски; задължителна двуфакторна проверка (3DS 2.0) съгласно европейската директива PSD2; гаранция за еднократно обработване — без двойни такси; автоматично генериране на квитанция (PDF) на имейл след всяко плащане |
| Документи за полицата | PDF полица и Зелена карта се генерират и изпращат на имейл до 5 минути след плащането; дигитален портфейл с офлайн достъп до полиците, зелена карта и квитанции (брокерът може да включи/изключи тази функция от панела); споделяне на документи директно от приложението (имейл, WhatsApp и др.); само дигитална зелена карта (PDF) при MVP — физическа куриерска доставка в следваща фаза |
| Управление на комисиони | Главният администратор задава комисионна ставка по застраховател и тип продукт от административния панел — без програмиране; Stripe автоматично удържа платформената комисиона при всяко плащане; комисионата се фиксира при активиране на полицата и не се променя при бъдещи корекции |
| Инфраструктура (облак AWS) | Хостинг без управление на сървъри (ECS Fargate); управлявана база данни (RDS PostgreSQL); кеш памет за бързина (ElastiCache Redis); файлово хранилище (S3); мрежа за бързо доставяне на съдържание (CloudFront); балансьор на трафика (ALB); сигурно хранилище за пароли и ключове (Secrets Manager) |
| Автоматизирано тестване и публикуване | При всяка промяна в кода автоматично се изпълняват тестове и при успех кодът се публикува (CI/CD чрез GitHub Actions); мониторинг 24/7 с автоматични сигнали (CloudWatch) |
| Тестване и документация | Повече от 80% от кода е покрит с автоматични тестове; стандартна документация на програмния интерфейс (OpenAPI); ръководство за инсталация и архитектурен преглед |
| Гаранция | 30 календарни дни след приемо-предавателен протокол |

6а. Обхват на разработката — Фаза 2 (Growth)

| Категория | Включени функционалности |
| --- | --- |
| Табло с комисиони за брокера | Брокерът вижда реалните си приходи и комисиони в реално време; таблото никога не показва €0 за продадена полица, дори при забавяне на известието от Stripe |
| Автоматична месечна фактура | На 1-ви всеки месец в 06:00 ч. системата автоматично генерира фактура за всеки брокер; при неуспех главният администратор получава сигнал до 15 минути и може да стартира ръчен процес |
| Блокиране при проблем с банковата сметка | При отнемане или блокиране на Stripe сметката на брокера новите продажби се спират автоматично; издадените полици остават валидни до изтичането им |
| Известяване при изтичаща полица | Автоматични напомняния към клиента: push известие 30 и 7 дни преди изтичане; SMS 3 дни преди; имейл 1 ден преди; известие в таблото на брокера на следващия ден след изтичане; при технически неуспех — автоматични повторни опити с нарастващо изчакване; неуспешните задачи се архивират и главният администратор получава сигнал |
| Настройка на известяването по брокер | Всеки брокер може да настрои кога (колко дни преди), по кой канал (push/SMS/имейл/табло) и в какъв ред да се изпращат напомнянията — без промяна в кода |
| Управление на флийт (групи автомобили) | Визуален статус на ГО застраховката за всеки автомобил в групата (зелено/жълто/червено); масова покупка на полици за много МПС едновременно; масово изтегляне на PDF документи; Шофьорът вижда само собствените си полици и автомобили |
| Операционно табло за главния администратор | Мониторинг на активността на всички брокери — сигнал при 0 продажби за 7+ дни; следене на статуса на застрахователните API-та с възможност за ръчно изключване при проблем; управление на абонаментния план на брокер и включените в него функционалности; изпращане на системни известия до отделен брокер или до всички |
| Програмен интерфейс за партньори (API) | Достъп до системата чрез API ключ за технически партньори и агрегатори; заявки за ГО оферти и издаване на полица с автоматично известяване при успех (уеб известяване/webhook); тестова среда без реален трафик (sandbox); ограничаване на броя заявки за защита срещу злоупотреба; таксуване при надхвърлен лимит |
| Цифров констативен протокол (ДКП) | Попълване на Двустранен Констативен Протокол изцяло офлайн на едно устройство — само едната страна въвежда данните, след което двамата участника подписват последователно; след подписване системата изпраща SMS и имейл към втория участник за потвърждение; PDF документът се генерира само след потвърждение и се изпраща автоматично на двете страни и застрахователя |
| Управление на застрахователни претенции | Крайният клиент може да подаде претенция с прикачени документи и снимки; брокерът следи статуса на претенциите на своите клиенти в таблото |
| Каско застраховка | Пълен цикъл за Каско (пълна и частична автомобилна застраховка): паралелни оферти от всички застрахователи, сравнение, покупка и управление на полица; специфичен въпросник за Каско с оценка на риска |
| Разширени методи на плащане | Apple Pay — плащане с iPhone без въвеждане на карта; Google Pay — плащане с Android без въвеждане на карта; Borica — алтернативен метод за местни български карти |
| Биометричен вход и социален вход | Face ID / пръстов отпечатък при повторни влизания (iOS и Android); вход с Google акаунт; вход с Apple акаунт (за потребители на iPhone) — регистрация/вход с един клик |
| Физическа доставка на документи (Куриер) | Автоматична поръчка на куриер (Спиди/Еконт) за физическа доставка на зелена карта при нужда; настройва се отделно за всеки брокер от административния панел; клиентът избира адрес на доставка при покупка |
| Електронно подписване на полица | Подписване на полица чрез SMS код — законово валиден електронен подпис; опция за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) за клиенти с издаден такъв |
| Напомняния за ГТП и проверка за глоби | Автоматични напомняния за изтичащ технически преглед (ГТП) — push известие преди изтичане; проверка за глоби по регистрационен номер (КАТ) — автоматична проверка с известие при намерени глоби |

6б. Обхват на разработката — Фаза 3 (Балкани)

| Категория | Включени функционалности |
| --- | --- |
| Разширение към нови пазари | Локализация и пускане за Румъния (RO), Северна Македония (MK) и Гърция (GR); интеграции с местни застрахователи за всяка страна; потребителски интерфейс на съответния език (BG, RO, MK, GR, EN); спазване на местните данъчни и регулаторни изисквания |
| Нови застрахователни продукти | Каско (пълна и частична автомобилна застраховка); Имущество (Property); Пътническа (Travel); специфични въпросници и оферти за всеки продукт |
| Портал за защита на личните данни (GDPR) | Крайният клиент може да изтегли всичките си лични данни (право на достъп по GDPR); брокерът може да поиска прекратяване на договора с пълен GDPR-съвместим архив — издадените полици остават валидни до изтичането им; меко изтриване на данни (скриват се и се унищожават физически след настроен период) |
| Сигурност и съответствие | Криптиране на всички лични данни в базата данни (AES-256 — военен клас) и при пренос (TLS 1.3 — защитен протокол); пълен одитен журнал за всяка промяна в системата (100% покритие) — готов за КФН проверки |

7. Допълнителни разходи (за сметка на Възложителя)

| Разход | Сума | Честота |
| --- | --- | --- |
| AWS инфраструктура (Фаза 1) | ~€292/месец | Месечно |
| AWS инфраструктура (Фаза 2) | ~€571/месец | Месечно |
| AWS инфраструктура (Фаза 3) | ~€1 075/месец | Месечно |
| Apple Developer Program | €99 | Годишно |
| Google Play Store | €25 | Еднократно |
| Домейни и DNS | ~€50+ | Годишно |
| Twilio (SMS услуга) + AWS SES (имейл услуга) + OCR (разпознаване на текст от снимки) | ~€30–50/месец | Месечно |
| Stripe такси | 1.4% + €0.25/трансакция | Per transaction |

8. Условия

•  Всички цени са без ДДС.

•  Плащанията се извършват по банков път до 5 работни дни от издаване на фактура.

•  Просрочие над 10 работни дни спира разработката до пълно плащане.

•  Авансът е невъзстановим при прекратяване от Възложителя.

•  Изпълнителят запазва правото да работи с други клиенти по всяко време.

•  Интелектуалната собственост преминава към Възложителя след финалното плащане по фазата.

•  Комисионата за white-label продажби е дължима докато кодът се използва комерсиално.

•  Офертата е валидна 30 дни. След изтичане ценообразуването подлежи на преразглеждане.

9. Финансово обобщение

| Компонент | Сума |
| --- | --- |
| Разработка — 3 фази (еднократно) | €163 760 |
| Поддръжка — минимум (12 мес × €600) | €7 200/год |
| AWS инфраструктура (Фаза 1) | ~€3 504/год |
| Комисиона при 25 активни брокера | ~€14 400/год (ongoing) |
| ОБЩА ПРОГНОЗНА ЦЕНА — ГОДИНА 1 | ~€188 864 |

10. Следващи стъпки

1. Потвърждение на обхвата: писмено потвърждение на избраните фази

2. Юридически преглед: търговски адвокат (~€800–1 200)

3. Подписване на договор: включително NDA

4. Превод на аванс: €10 000 → старт на разработката

Подписи

| Изготвил (Изпълнител) | Приел (Възложител) |
| --- | --- |
| Три имена: ________________ | Три имена: ________________ |
| Подпис: ________________ | Подпис: ________________ |
| Дата: ________________ | Дата: ________________ |

Настоящата оферта е изготвена въз основа на детайлен технически анализ, включително Product Requirements Document (65 функционални изисквания), Architecture Decision Document и UX Design Specification. Всички оценки за часове са базирани на реален опит с подобни enterprise системи.