PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

ЦИФРОВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА

БРОКЕРСКА ПЛАТФОРМА

White-Label  ·  Multi-Tenant  ·  Гражданска Отговорност

| Стек | NestJS · Flutter · PostgreSQL · AWS |
| --- | --- |
| Архитектура | Multi-Tenant Modular Monolith (ECS Fargate) |
| Tenant модел | Broker-as-Tenant · собствен домейн · Stripe Connect |
| Монетизация | Platform fee % + месечен SaaS абонамент (+ Success fee per полица — опционален) |
| Launch scope | Гражданска отговорност — бърз старт; архитектурата поддържа всички продукти |
| Логистика | Speedy + Еконт (feature flag per tenant, временен до отпадане на стикер) |
| Канали | Flutter Mobile (iOS + Android) · Next.js Web |
| Фази | 4 фази по 3 месеца · Общо 12 месеца |
| Дата | Март 2025 |

Конфиденциален документ — за вътрешна употреба

# 1. Цел, Контекст и Технологичен Стек

Този документ е единственият source of truth за AI-асистирана разработка. При противоречие между секции бизнес правилата имат приоритет над API описанията.

## 1.1 Бизнес Контекст

Платформата е B2B2C SaaS продукт. Застрахователни брокери (tenants) лицензират платформата и я предлагат под собствена марка на своите клиенти. Собственикът на платформата монетизира чрез platform fee върху всяка транзакция и месечен абонамент от брокерите.

| Участник | Роля |
| --- | --- |
| Platform Owner | Разработва и хоства платформата. Взима platform fee и абонамент. |
| Broker (tenant) | Лицензира платформата. Има собствен домейн, брандиране и клиенти. |
| Client (краен потребител) | Купува застраховки през брандираната платформа на broker-а. |
| Insurer (застраховател) | Предоставя реални цени чрез API интеграция. |

## 1.2 Launch Strategy

Стратегическо решение

Фаза 1 имплементира само Гражданска Отговорност (GO продукт).

Архитектурата поддържа всички продукти от ден 1 чрез product_type enum.

Каско, Property, Health и Travel се добавят в следващи фази без архитектурни промени.

Целта е бърз пазарен тест с минимален регулаторен риск.

## 1.3 Технологичен Стек

| Слой | Технология | Детайл |
| --- | --- | --- |
| Backend | NestJS 10 (Node 20) | Modular Monolith; всеки модул = controller / service / repo / dto / entity |
| Mobile | Flutter 3.19 | BLoC; offline-first с Hive; camera/OCR; white-label theme inject |
| Web | Next.js 14 (App Router) | SSR за SEO; tenant theme от middleware; клиентски компоненти |
| Database | PostgreSQL 16 | UUID PKs; soft delete; Row-Level Security; tenant_id навсякъде |
| Cache/Queue | Redis 7 + BullMQ | Sessions, rate limiting, async jobs, tenant config cache |
| OCR | Google Vision API | Fallback: AWS Textract; confidence threshold: 0.85 |
| Плащания | Stripe Connect (Express) | 3D Secure 2.0 задължителен; platform fee; webhook-driven |
| Push | Firebase FCM v1 | iOS APNs + Android; topic-based за batch |
| Email | SendGrid | Transactional templates; per-tenant from domain; BG locale |
| SMS | Twilio / Нетера | OTP 6 цифри; TTL 5 мин; max 3 опита/час |
| Storage | Amazon S3 | Signed URLs TTL 15 мин; per-tenant prefix; lifecycle rules |
| Hosting | AWS ECS Fargate | Terraform IaC; GitHub Actions CI/CD; dev/staging/prod |
| Monitoring | Datadog + Sentry | APM, error tracking, tenant-tagged metrics |

# 2. White-Label / Multi-Tenant Архитектура

Всеки broker е изолиран tenant с собствено брандиране, домейн, Stripe акаунт и данни.

## 2.1 Tenant Модел

Архитектурно решение

Tenant изолация: tenant_id UUID колона в ВСЯКА таблица + PostgreSQL Row-Level Security.

Всеки broker = 1 tenant. Данните на различни tenants никога не се смесват.

Tenant resolution: по домейн/поддомейн от HTTP Host header.

Tenant config се кешира в Redis (TTL 5 мин) за перформанс.

## 2.2 Folder Структура

### Backend — src/modules/

Пълен списък на модулите

auth/ JWT, OAuth, 2FA, sessions, OTP

users/ User entity, profiles, GDPR

tenants/ Tenant CRUD, onboarding, feature flags

tenant-config/ Branding, domains, theme management

platform/ Super Admin ops, Stripe Connect webhooks

subscriptions/ SaaS billing, plan management

vehicles/ МПС, VIN, OCR на талон

ocr/ Google Vision + AWS Textract, VIN validator

quotes/ Real-time оферти, scoring, anonymous session

scoring/ Offer recommendation algorithm

policies/ Полици lifecycle, SMS подпис, renewal

documents/ S3, PDF генерация (Puppeteer), signed URLs

payments/ Stripe, webhooks, фактури

claims/ Щети, OCR протокол, ДКП, workflow

afterservice/ ПТП инструкции, спешни контакти

notifications/ Push, Email, SMS, scheduler (cron)

logistics/ Speedy + Еконт адаптери (feature flag)

affiliate/ Promo кодове, referrals, loyalty points

billing/ Месечно фактуриране към broker

broker/ Broker dashboard, комисиони

fleet/ Fleet management, под-роли

analytics/ BI Dashboard, метрики, export

admin/ Admin panel, застрахователи, matrix

insurers/ Insurer registry + adapter interface

integrations/ КАТ, ГФ, VIN Decoder (circuit breaker)

src/common/ — споделена инфраструктура

middleware/ TenantMiddleware (domain -> tenant resolution)

interceptors/ TenantScopeInterceptor, Logging, Audit, Transform

context/ TenantContext (AsyncLocalStorage wrapper)

guards/ AuthGuard, RolesGuard, ThrottleGuard

decorators/ @Roles(), @CurrentUser(), @Public()

filters/ Global exception filter

pipes/ Validation, UUID check

security/ EncryptionService, AES-256-GCM

types/ Shared enums, interfaces

### Flutter — lib/

Структура

core/api/ Dio client, interceptors, endpoints const

core/auth/ Token storage (flutter_secure_storage)

core/router/ GoRouter, route guards

core/theme/ TenantTheme model, ThemeProvider BLoC, DynamicTheme

core/utils/ Validators, formatters, VIN rules

features/onboarding/ Anonymous OCR flow (no auth)

features/auth/ Login, register, 2FA, biometric

features/vehicles/ МПС list, add/edit, OCR scan screen

features/quotes/ Real-time оферти, compare, buy

features/policies/ Полици list, details, SMS sign, renew

features/payments/ Stripe, ApplePay, GooglePay

features/wallet/ Offline документи (Hive), PDF viewer

features/claims/ Щети, photo upload, ДКП форма

features/after_service/ ПТП помощ, инструкции стъпка по стъпка

features/notifications/ Notification center, preferences

features/fleet/ Fleet management

features/profile/ Settings, GDPR, logout

shared/widgets/ Reusable UI components

shared/blocs/ Shared BLoC instances

## 2.3 Tenant Resolution Flow

Request жизнен цикъл

1. Клиент прави request към zastrahovaniya.allianz.bg

2. AWS CloudFront/ALB форуърдва към ECS с оригиналния Host header

3. NestJS TenantMiddleware: извлича домейн -> Redis lookup -> PostgreSQL fallback

4. Tenant обект се attach-ва към request (req.tenant)

5. Всички query-та автоматично филтрират по tenant_id чрез TypeORM subscriber

6. Flutter/Next.js зарежда tenant_config -> прилага тема (цветове, лого, шрифт)

## 2.4 Stripe Connect Flow

Broker Onboarding

1. Platform Owner кани нов broker чрез Admin Panel.

2. Broker получава email с линк към Stripe Express onboarding.

3. Broker въвежда банкова сметка и KYC данни (около 15 мин).

4. Webhook account.updated -> tenants.stripe_onboarded_at = NOW().

5. Broker вече може да приема плащания.

При продажба на полица:

Клиентът плаща пълната сума.

Stripe автоматично удържа application_fee (platform_fee_pct x premium).

Остатъкът отива директно към Stripe акаунта на broker-а.

Platform Owner не докосва парите на клиентите.

# 3. Монетизация

## 3.1 Revenue Streams

| Stream | Тип | Размер | Имплементация |
| --- | --- | --- | --- |
| Platform Fee | Transaction % | 1–3% per полица | Stripe application_fee_amount |
| SaaS Абонамент | Месечен | Starter / Pro / Enterprise | Stripe Subscription |
| Success Fee | Per полица | опционален — 1.00 лв. per издадена полица (деактивиран по подразбиране) | Месечна фактура |

## 3.2 SaaS Pricing Тiers

| Feature | Starter | Professional | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Месечна цена | 199 BGN | 499 BGN | По договаряне |
| Custom domain | да | да | да |
| Лого + цветове | да | да | да |
| Email от собствен домейн | не | да | да |
| Персонализирани условия | не | да | да |
| Fleet Management | не | да | да |
| BI Dashboard | не | да | да |
| Каско (Фаза 2) | не | не | да |
| API достъп | не | не | да |
| SLA 99.9% | не | не | да |
| Platform fee | 2.5% | 2.0% | 1.5% |

# 4. Потребителски Път

Ключово конкурентно предимство

Потребителят проверява цени и избира оферта БЕЗ регистрация.

Регистрацията се задейства само при "Купувам" — елиминира основната бариера за конверсия.

Целият UI е в брандирането на broker-а. Клиентът не знае за платформата зад него.

| N | Стъпка | Детайл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сканира талон (анонимно) | Снима талон с камера (3 снимки: 2x лице + 1x гръб) -> Google Vision OCR -> auto-fill полета -> VIN валидация -> ръчна корекция при нужда. Лицето (Part I) дава техн. данни; гърбът (Part II) дава лични данни за Каско. |
| 2 | Вижда реални ГО оферти | Паралелни calls към всички активни застрахователи (Promise.allSettled, 5с timeout) -> сравнителна таблица + scoring -> is_recommended |
| 3 | Натиска "Купувам" | Едва тогава се задейства регистрация/login -> SMS потвърждение -> данните от OCR са вече попълнени |
| 4 | Плаща | Stripe 3DS задължителен / Apple Pay / Google Pay -> webhook потвърждение -> platform fee се удържа автоматично |
| 5 | Получава ГО полица | PDF + Зелена карта генерирани async -> email от домейна на broker-а + дигитален портфейл (offline) + push нотификация |
| 6 | Получава стикера | Само ако features.logistics = true за tenant-а: автоматична заявка към Speedy/Еконт -> tracking номер по SMS/email |

# 5. База Данни — Пълна Схема

Глобални правила

UUID (gen_random_uuid()) навсякъде като PRIMARY KEY.

ВСЯКА таблица освен tenants, tenant_configs и tenant_domains има tenant_id UUID NOT NULL.

Всички timestamps са TIMESTAMPTZ (UTC).

Soft delete чрез deleted_at навсякъде.

Row-Level Security (RLS) policy на всяка таблица с tenant_id.

Индекси задължителни на всички FK и frequently queried колони.

## 5.1 tenants

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | gen_random_uuid() |
| slug | VARCHAR(100) UNIQUE | URL-friendly идентификатор: "allianz-bg" |
| company_name | VARCHAR(300) NOT NULL | Официално наименование на брокера |
| kfn_license | VARCHAR(100) | Лиценз от КФН |
| eik | VARCHAR(20) | ЕИК / Булстат |
| stripe_account_id | VARCHAR(200) | Stripe Connect Express account ID |
| stripe_onboarded_at | TIMESTAMPTZ | Момент на завършен Stripe onboarding |
| platform_fee_pct | DECIMAL(5,4) | Platform fee (напр. 0.0150 = 1.5%) |
| monthly_fee_bgn | DECIMAL(10,2) | Месечен абонамент в BGN |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT TRUE | Деактивиран tenant не може да продава |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.2 tenant_configs

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL UNIQUE | FK -> tenants(id); 1:1 с tenant |
| logo_url | VARCHAR(500) | S3 URL на логото |
| favicon_url | VARCHAR(500) | S3 URL на favicon |
| primary_color | CHAR(7) | Hex цвят: "#1F4E79" |
| secondary_color | CHAR(7) | Hex цвят: "#17A589" |
| font_family | VARCHAR(100) | Google Font name: "Inter" |
| app_name | VARCHAR(200) | Как се казва приложението за клиента |
| email_from_name | VARCHAR(200) | "Allianz Застраховане" |
| email_from_address | VARCHAR(255) | noreply@allianz.bg |
| sendgrid_domain_id | VARCHAR(100) | SendGrid sender domain ID |
| custom_terms_url | VARCHAR(500) | URL към собствени общи условия |
| custom_privacy_url | VARCHAR(500) | URL към политика за поверителност |
| support_phone | VARCHAR(20) | Телефон за поддръжка |
| support_email | VARCHAR(255) | Email за поддръжка |
| meta_title | VARCHAR(200) | SEO title |
| meta_description | VARCHAR(500) | SEO description |
| features | JSONB DEFAULT {} | {"logistics":true,"kasko":false,"fleet":true,"kasko_ocr_part2":true} |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | При промяна -> инвалидира Redis cache |

## 5.3 tenant_domains

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| domain | VARCHAR(300) UNIQUE | zastrahovaniya.allianz.bg |
| is_primary | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Основен домейн на tenant-а |
| ssl_cert_arn | VARCHAR(500) | AWS ACM certificate ARN |
| verified_at | TIMESTAMPTZ | NULL = чака DNS верификация |

## 5.4 users

Enum: user_role

CREATE TYPE user_role AS ENUM ('client','broker_admin','fleet_admin','fleet_viewer','driver','admin','super_admin');

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | gen_random_uuid() |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| email | VARCHAR(255) NOT NULL | UNIQUE per tenant |
| phone | VARCHAR(20) |  |
| password_hash | VARCHAR(255) |  |
| first_name | VARCHAR(100) |  |
| last_name | VARCHAR(100) |  |
| role | user_role NOT NULL | DEFAULT client |
| is_verified | BOOLEAN DEFAULT FALSE |  |
| two_fa_enabled | BOOLEAN DEFAULT FALSE |  |
| two_fa_secret | VARCHAR(100) | AES-256-GCM encrypted |
| gdpr_consent | BOOLEAN DEFAULT FALSE |  |
| gdpr_consent_at | TIMESTAMPTZ |  |
| profile_photo | VARCHAR(500) |  |
| notification_prefs | JSONB DEFAULT {} | {"push":true,"email":true,"sms":true,"marketing":false} |
| last_login_at | TIMESTAMPTZ |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | Soft delete |

## 5.5 vehicles

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| owner_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) |
| fleet_id | UUID | FK -> fleets(id), nullable |
| plate_number | VARCHAR(20) NOT NULL | UNIQUE per tenant + deleted_at |
| vin | VARCHAR(17) NOT NULL | Точно 17 символа; без O, I, Q |
| make | VARCHAR(100) |  |
| model | VARCHAR(100) |  |
| year | SMALLINT |  |
| engine_cc | INTEGER |  |
| seats | SMALLINT |  |
| color | VARCHAR(50) |  |
| category | VARCHAR(20) |  |
| fuel_type | VARCHAR(20) |  |
| gtp_expires_at | DATE | За "Автомобилен асистент" напомняния |
| tax_expires_at | DATE | За "Автомобилен асистент" напомняния |
| notes | TEXT |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ |  |

## 5.6 quotes

Enums

CREATE TYPE quote_status AS ENUM ('pending','active','expired','converted');

CREATE TYPE product_type AS ENUM ('go','kasko','property','health','travel');

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| session_token | VARCHAR(255) | Anonymous session (Redis TTL 48h) |
| vehicle_id | UUID | FK -> vehicles(id), nullable за анонимни |
| vehicle_data | JSONB NOT NULL | Snapshot при създаване (immutable) |
| user_id | UUID | FK -> users(id), NULL за анонимни |
| product_type | product_type NOT NULL |  |
| status | quote_status DEFAULT pending |  |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | created_at + 48 часа |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.7 quote_offers

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| quote_id | UUID NOT NULL | FK -> quotes(id) ON DELETE CASCADE |
| insurer_id | UUID NOT NULL | FK -> insurers(id) |
| premium | DECIMAL(10,2) |  |
| currency | CHAR(3) DEFAULT BGN |  |
| coverage | JSONB |  |
| extras | JSONB |  |
| raw_response | JSONB |  |
| status | VARCHAR(20) | pending ¦ available ¦ unavailable ¦ error |
| score | DECIMAL(5,2) |  |
| is_recommended | BOOLEAN DEFAULT FALSE |  |
| fetched_at | TIMESTAMPTZ |  |

## 5.8 policies

Enum: policy_status

CREATE TYPE policy_status AS ENUM ('pending_payment','pending_signature','active','expired','cancelled','pending_renewal');

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| policy_number | VARCHAR(100) UNIQUE | GO-2025-00123 |
| quote_offer_id | UUID | FK -> quote_offers(id) |
| vehicle_id | UUID NOT NULL | FK -> vehicles(id) |
| insurer_id | UUID NOT NULL | FK -> insurers(id) |
| holder_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) — застраховащ |
| insured_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) — застрахован; може != holder_id |
| product_type | product_type NOT NULL |  |
| status | policy_status | DEFAULT pending_payment |
| premium | DECIMAL(10,2) NOT NULL |  |
| commission_pct | DECIMAL(5,2) | Snapshot при създаване — не се обновява |
| commission_amount | DECIMAL(10,2) |  |
| start_date | DATE NOT NULL |  |
| end_date | DATE NOT NULL |  |
| pdf_s3_key | VARCHAR(500) |  |
| green_card_s3_key | VARCHAR(500) |  |
| signature_method | VARCHAR(20) | sms_otp ¦ kep |
| signed_at | TIMESTAMPTZ |  |
| payment_id | UUID | FK -> payments(id) |
| renewal_of_id | UUID | FK -> policies(id), nullable |
| insurer_policy_ref | VARCHAR(200) |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ |  |

## 5.9 payments

Enum: payment_status

CREATE TYPE payment_status AS ENUM ('pending','processing','succeeded','failed','refunded','disputed');

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| user_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) |
| policy_id | UUID | FK -> policies(id) |
| stripe_payment_id | VARCHAR(200) UNIQUE |  |
| stripe_customer_id | VARCHAR(200) |  |
| amount | DECIMAL(10,2) NOT NULL |  |
| currency | CHAR(3) DEFAULT BGN |  |
| platform_fee_amount | DECIMAL(10,2) | Удържан platform fee — записан per транзакция |
| status | payment_status DEFAULT pending |  |
| method | VARCHAR(50) | card ¦ apple_pay ¦ google_pay |
| three_ds_result | VARCHAR(50) |  |
| metadata | JSONB DEFAULT {} | holder/insured names, policy_number |
| invoice_s3_key | VARCHAR(500) |  |
| idempotency_key | VARCHAR(255) UNIQUE | Равно на payment.id |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.10 claims

Enum: claim_status

CREATE TYPE claim_status AS ENUM ('submitted','under_review','info_requested','approved','rejected','closed');

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| claim_number | VARCHAR(100) UNIQUE | CLM-2025-00045 |
| policy_id | UUID NOT NULL | FK -> policies(id) |
| claimant_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) |
| status | claim_status DEFAULT submitted |  |
| incident_at | TIMESTAMPTZ NOT NULL |  |
| location | VARCHAR(500) |  |
| description | TEXT NOT NULL |  |
| kat_protocol | JSONB | OCR от КАТ протокол |
| dkp_data | JSONB | Декларация за ПТП |
| photos | TEXT[] DEFAULT '{}' | S3 keys (max 20) |
| insurer_ref | VARCHAR(200) |  |
| resolution | TEXT |  |
| resolved_at | TIMESTAMPTZ |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.11 claim_status_history

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| claim_id | UUID NOT NULL | FK -> claims(id) ON DELETE CASCADE |
| old_status | claim_status |  |
| new_status | claim_status NOT NULL |  |
| changed_by | UUID | FK -> users(id) |
| note | TEXT |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.12 notifications

Enums

CREATE TYPE notification_type AS ENUM ('policy_expiry_30','policy_expiry_14','policy_expiry_7','policy_expiry_1',

'policy_created','policy_renewed','payment_success','payment_failed',

'claim_submitted','claim_status_change','gtp_expiry_30','fine_detected',

'shipment_dispatched','shipment_delivered','welcome','otp','general');

CREATE TYPE notification_channel AS ENUM ('push','email','sms','in_app');

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| user_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) ON DELETE CASCADE |
| type | notification_type NOT NULL |  |
| channel | notification_channel NOT NULL |  |
| title | VARCHAR(200) |  |
| body | TEXT NOT NULL |  |
| data | JSONB DEFAULT {} | Deep link payload |
| is_read | BOOLEAN DEFAULT FALSE |  |
| sent_at | TIMESTAMPTZ |  |
| read_at | TIMESTAMPTZ |  |
| error | TEXT |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.13 fcm_tokens

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| user_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) ON DELETE CASCADE |
| token | TEXT NOT NULL UNIQUE |  |
| platform | VARCHAR(10) NOT NULL | ios ¦ android |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.14 insurers

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID | NULL = глобален; tenant_id = exclusive за конкретен tenant |
| name | VARCHAR(200) NOT NULL |  |
| short_name | VARCHAR(50) |  |
| kfn_number | VARCHAR(50) |  |
| logo_url | VARCHAR(500) |  |
| api_base_url | VARCHAR(500) |  |
| api_key_enc | TEXT | AES-256-GCM encrypted — НИКОГА не се връща в GET response |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT TRUE |  |
| rating | DECIMAL(3,2) |  |
| avg_claim_days | SMALLINT |  |
| supported_products | product_type[] |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.15 brokers

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| company_name | VARCHAR(300) NOT NULL |  |
| kfn_license | VARCHAR(100) |  |
| eik | VARCHAR(20) |  |
| logo_url | VARCHAR(500) |  |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT TRUE |  |
| settings | JSONB DEFAULT {} |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.16 fleets

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| owner_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) |
| name | VARCHAR(200) NOT NULL |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.17 audit_log

Важно

audit_log е immutable — без UPDATE или DELETE endpoints.

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID | FK -> tenants(id), nullable за system events |
| user_id | UUID | FK -> users(id) |
| action | VARCHAR(100) NOT NULL |  |
| entity | VARCHAR(100) NOT NULL |  |
| entity_id | UUID |  |
| old_data | JSONB |  |
| new_data | JSONB |  |
| ip_address | INET |  |
| user_agent | TEXT |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.18 platform_subscriptions

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL UNIQUE | FK -> tenants(id) |
| stripe_subscription_id | VARCHAR(200) |  |
| plan | VARCHAR(50) | starter ¦ professional ¦ enterprise |
| amount_bgn | DECIMAL(10,2) |  |
| status | VARCHAR(20) | active ¦ past_due ¦ cancelled |
| current_period_end | TIMESTAMPTZ |  |

## 5.19 promo_codes

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| code | VARCHAR(50) | UNIQUE per tenant |
| type | VARCHAR(20) | fixed_bgn ¦ percent ¦ affiliate |
| value | DECIMAL(10,2) | Сума в лв. или процент |
| max_discount_pct | DECIMAL(5,4) | Guardrail: max % от комисионата (напр. 0.50 = 50%) |
| min_premium | DECIMAL(10,2) | Минимална премия за активиране |
| product_types | product_type[] | NULL = всички продукти |
| usage_limit | INTEGER | NULL = неограничен |
| usage_count | INTEGER DEFAULT 0 | Atomic increment при всяка употреба |
| valid_from | TIMESTAMPTZ |  |
| valid_until | TIMESTAMPTZ | NULL = без краен срок |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT TRUE |  |
| created_by | UUID | FK -> users(id) |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.20 affiliate_referrals

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| referrer_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) — потребителят, който е поканил |
| referred_id | UUID | FK -> users(id) — новият потребител; NULL до регистрация |
| referral_code | VARCHAR(50) | Уникален код per user (auto-generated) |
| status | VARCHAR(20) | pending ¦ registered ¦ converted ¦ rewarded |
| policy_id | UUID | FK -> policies(id); NULL до конверсия |
| reward_amount | DECIMAL(10,2) |  |
| reward_type | VARCHAR(20) | discount_next ¦ points ¦ cash |
| rewarded_at | TIMESTAMPTZ |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.21 loyalty_points

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| user_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) |
| delta | INTEGER NOT NULL | Положително = начислени; отрицателно = изразходвани |
| reason | VARCHAR(50) | policy_purchase ¦ referral ¦ renewal ¦ redemption |
| policy_id | UUID | FK -> policies(id); NULL за ръчни корекции |
| balance_after | INTEGER NOT NULL | Snapshot на баланса след операцията |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | NULL = без изтичане |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.22 billing_invoices

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| period_start | DATE NOT NULL | 1-ви на месеца |
| period_end | DATE NOT NULL | Последен ден на месеца |
| subscription_amount | DECIMAL(10,2) | Месечен абонамент |
| success_fee_count | INTEGER DEFAULT 0 | Брой издадени полици за периода |
| success_fee_amount | DECIMAL(10,2) | success_fee_count x fee_per_policy (опционален поток — 0 ако не е активиран) |
| platform_fee_amount | DECIMAL(10,2) | Сума на всички platform fees |
| total_amount | DECIMAL(10,2) | subscription + platform_fee + success_fee (ако е активиран) |
| currency | CHAR(3) DEFAULT BGN |  |
| status | VARCHAR(20) | draft ¦ sent ¦ paid ¦ overdue ¦ void |
| stripe_invoice_id | VARCHAR(200) |  |
| pdf_s3_key | VARCHAR(500) |  |
| due_date | DATE | period_end + 14 дни |
| paid_at | TIMESTAMPTZ |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

## 5.23 policy_events

Важно

policy_events е immutable transaction counter — основа за billing. Без UPDATE или DELETE.

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| policy_id | UUID NOT NULL | FK -> policies(id) |
| event_type | VARCHAR(30) | issued ¦ renewed ¦ cancelled ¦ refunded |
| premium | DECIMAL(10,2) |  |
| platform_fee | DECIMAL(10,2) |  |
| success_fee | DECIMAL(10,2) | Per-policy fee — опционален (обикновено 1.00 лв.; NULL = деактивиран) |
| billing_period | CHAR(7) | "2025-03" — за коя фактура се отнася |
| invoiced | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Маркира се при генериране на фактура |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Immutable |

## 5.24 shipments

| Колона | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| tenant_id | UUID NOT NULL | FK -> tenants(id) |
| policy_id | UUID NOT NULL | FK -> policies(id) |
| user_id | UUID NOT NULL | FK -> users(id) — получател |
| courier | VARCHAR(20) | speedy ¦ econt ¦ manual |
| courier_shipment_id | VARCHAR(200) |  |
| tracking_number | VARCHAR(100) |  |
| tracking_url | VARCHAR(500) |  |
| label_s3_key | VARCHAR(500) | PDF товарителница |
| recipient_name | VARCHAR(200) | Snapshot при изпращане |
| recipient_phone | VARCHAR(20) | Snapshot при изпращане |
| recipient_address | TEXT | Пълен адрес — snapshot |
| delivery_status | VARCHAR(30) | pending ¦ picked_up ¦ in_transit ¦ delivered ¦ failed |
| estimated_delivery | DATE |  |
| delivered_at | TIMESTAMPTZ |  |
| receipt_s3_key | VARCHAR(500) | Куриерска разписка — задължително се пази |
| retry_count | SMALLINT DEFAULT 0 |  |
| notes | TEXT |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |  |

# 6. Роли и Права

| Действие | Client | Broker Admin | Fleet Adm | Fleet View | Driver | Admin | Бележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка цени (анонимно) | да | да | да | да | да | да | Public |
| Купува полица | да | да | да | не | не | да |  |
| Вижда собствените полици | да | да | да | да | да | да |  |
| Вижда полици на клиенти | не | да | да | да | не | да | по tenant_id |
| Подава щета | да | да | да | не | да | да |  |
| Управлява щета (статус) | не | да | не | не | не | да | само свои клиенти |
| Добавя МПС | да | да | да | не | не | да |  |
| Вижда fleet МПС | не | да | да | да | само свои | да | vehicle_assignments |
| Fleet CRUD | не | да | да | не | не | да |  |
| BI Dashboard | не | да | fleet only | не | не | да | само своите данни |
| Admin Panel | не | не | не | не | не | да |  |

Бизнес правила

Driver вижда само МПС, за които е назначен (vehicle_assignments таблица).

Broker Admin вижда само клиенти в собствения tenant — никога чужди данни.

Анонимен потребител може само quote check — никакъв DB запис не се създава (само Redis session).

Super Admin има пълни права само за системни операции, не за бизнес операции.

# 7. API Контракти

Всички endpoints: prefix /api/v1/. Auth: Bearer JWT. Response: { data, meta?, error? }. Pagination: ?page=1&limit=20. Rate limit: 100 req/min per IP (public), 300 req/min (auth).

## 7.1 Auth — /api/v1/auth

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /register | Public | Body: {email, password, phone, first_name, last_name}. Изпраща email verification. |
| 2 | POST /login | Public | Връща access_token (15 мин) + refresh_token (30 дни). 5 грешки -> lock 15 мин. |
| 3 | POST /refresh | Public | Ротира refresh token. Стар се revoke-ва. |
| 4 | POST /logout | Auth | Blacklist token jti в Redis до изтичане. |
| 5 | GET /me | Auth | Текущ потребител с роля. |
| 6 | POST /send-otp | Public | Body: {phone}. Rate: 3/час. OTP: 6 цифри, TTL 5 мин. |
| 7 | POST /verify-otp | Public | Body: {phone, code}. Max 3 опита. |
| 8 | POST /oauth/google | Public | Body: {id_token}. Create or login. |
| 9 | POST /oauth/apple | Public | Body: {identity_token, user?}. |
| 10 | POST /2fa/enable | Auth | Генерира TOTP secret + QR URL. |
| 11 | POST /2fa/verify | Auth | Body: {code}. Потвърждава и активира 2FA. |
| 12 | POST /forgot-password | Public | Reset линк на email. TTL 1 час. |
| 13 | POST /reset-password | Public | Body: {token, new_password}. |

## 7.2 Tenant Config — /api/v1/tenant

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /tenant/config | Public | Връща tenant config по Host header. Използва се от Flutter/Next.js при стартиране. |
| 2 | PATCH /tenant/config | Broker Admin | Update лого, цветове, текстове. Инвалидира Redis cache. |
| 3 | POST /tenant/config/logo | Broker Admin | Upload лого -> S3. Max 2MB, PNG/SVG. |
| 4 | POST /tenant/domains | Broker Admin | Добавя custom domain. Статус: pending_verification. |
| 5 | POST /tenant/domains/:id/verify | Super Admin | Верифицира DNS + издава SSL сертификат (ACM). |
| 6 | DELETE /tenant/domains/:id | Broker Admin | Премахва домейн (не може да се изтрие primary). |

## 7.3 Platform — /api/v1/platform

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /platform/tenants | Super Admin | Създава нов tenant. Body: {company_name, eik, kfn_license, slug, plan}. |
| 2 | POST /platform/tenants/:id/invite-stripe | Super Admin | Генерира Stripe Connect onboarding URL. Изпраща email. |
| 3 | GET /platform/tenants/:id/stripe-status | Super Admin | Проверява Stripe onboarding статус. |
| 4 | PATCH /platform/tenants/:id | Super Admin | Update platform_fee_pct, is_active, plan. |
| 5 | POST /platform/stripe/webhook | Public | Stripe Connect events: account.updated. |
| 6 | POST /platform/stripe/billing-webhook | Public | Stripe billing events: invoice.paid, invoice.payment_failed. |
| 7 | GET /platform/billing/revenue | Super Admin | MRR, ARR, revenue per tenant dashboard. |

## 7.4 Vehicles — /api/v1/vehicles

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET / | Auth | МПС на текущия потребител (fleet members виждат fleet МПС). |
| 2 | POST / | Auth | Добавяне. Body: VehicleCreateDto или scan_id от OCR. |
| 3 | GET /:id | Auth | Детайли + активни полици. |
| 4 | PATCH /:id | Auth | Update. Само owner или broker. |
| 5 | DELETE /:id | Auth | Soft delete. Грешка ако има активна полица. |
| 6 | POST /ocr-scan | Public | Multipart upload на до 3 снимки на талон -> OCR -> extracted data. Body: { images: File[], scan_type: ‘registration_certificate’ }. Очаквани снимки: [0] grab цяло лице (Part I – технически данни), [1] zoom лице (Part I – за по-добро OCR четене), [2] гръб (Part II – лични данни: C.2.1 фамилия, C.2.2 име, C.2.3 адрес + ЕГН). Минимум 1 снимка задължителна. OCR извлича: VIN (E), рег. номер (A), марка/модел (D.1/D.2), година (B), двигател cc (P.1), мощност kW (P.2), гориво (P.3), места (S.1), цвят (R), категория (J) от лицето; собственик и ЕГН от гърба за Каско оферта. |
| 7 | POST /:id/check-fines | Auth | КАТ API проверка за глоби. |
| 8 | GET /:id/gtp-status | Auth | ГТП валидност от ГФ API. |

## 7.5 Quotes — /api/v1/quotes

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST / | Public | Стартира quote. Triggers паралелни insurer calls. Header: X-Session-Token. |
| 2 | GET /:id | Public | Статус + offers. Поддържа SSE (text/event-stream) за streaming. |
| 3 | GET /:id/offers | Public | Сортирани по score DESC. |
| 4 | POST /:id/select/:offerId | Auth | Избор -> create pending policy. Body: {holder_id, insured_id}. |
| 5 | POST /anonymous/migrate | Auth | Migrate session_token -> user след регистрация. |

## 7.6 Policies — /api/v1/policies

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET / | Auth | Списък. Query: ?status=active&type=go&page=1. |
| 2 | GET /:id | Auth | Детайли + payment + claim history. |
| 3 | POST /:id/sign | Auth | SMS OTP подписване. Body: {otp_code}. -> status: active. |
| 4 | GET /:id/pdf | Auth | Presigned S3 URL (TTL 15 мин). |
| 5 | GET /:id/green-card | Auth | Presigned URL за зелена карта. |
| 6 | POST /:id/renew | Auth | Стартира renewal quote. |
| 7 | GET /expiring | Auth | Полици изтичащи в следващите 30 дни. |

## 7.7 Payments — /api/v1/payments

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /create-intent | Auth | Stripe PaymentIntent с 3DS. Body: {policy_id}. Връща client_secret. |
| 2 | POST /webhook | Public | Stripe webhook. Верификация на подписа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. |
| 3 | GET /:id/invoice | Auth | Presigned S3 URL за PDF фактура. |
| 4 | POST /:id/refund | Admin | Пълен refund. Само Admin. Audit logged. |

## 7.8 Claims — /api/v1/claims

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST / | Auth | Подаване. Body: ClaimCreateDto. |
| 2 | GET / | Auth | Broker вижда всички свои клиенти. |
| 3 | GET /:id | Auth | Детайли + status history + photos. |
| 4 | PATCH /:id/status | Broker+ | Body: {status, note}. Triggers notification. |
| 5 | POST /:id/photos | Auth | Multipart. Max 20 снимки. |
| 6 | POST /ocr-protocol | Auth | OCR на КАТ протокол -> JSON. |
| 7 | POST /:id/dkp | Auth | Запис на ДКП данни. |

## 7.9 Affiliate и Loyalty — /api/v1

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /promo/validate | Public | Валидира промо код. Body: {code, quote_offer_id}. |
| 2 | POST /promo/apply | Auth | Прилага код към полица. Atomic guardrail check. |
| 3 | GET /promo/codes | Broker Admin | Списък кодове + usage статистики. |
| 4 | POST /promo/codes | Broker Admin | Създава нов промо код. |
| 5 | PATCH /promo/codes/:id | Broker Admin | Деактивира или обновява код. |
| 6 | GET /affiliate/my-code | Auth | Личния referral код на потребителя. |
| 7 | GET /affiliate/referrals | Auth | История на поканените + статуси + бонуси. |
| 8 | GET /loyalty/balance | Auth | Текущ баланс на точки + история. |
| 9 | POST /loyalty/redeem | Auth | Изразходва точки. Body: {points, policy_id}. |

## 7.10 Billing — /api/v1/billing

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /billing/invoices | Broker Admin | Списък фактури + статуси. |
| 2 | GET /billing/invoices/:id | Broker Admin | Детайли + PDF download link. |
| 3 | GET /billing/invoices/:id/pdf | Broker Admin | Presigned S3 URL за PDF фактура. |
| 4 | GET /billing/usage | Broker Admin | Текущо потребление за месеца. |
| 5 | GET /platform/billing/invoices | Super Admin | Всички фактури cross-tenant. |
| 6 | POST /platform/billing/invoices/:id/void | Super Admin | Анулира фактура. |

## 7.11 Logistics — /api/v1/shipments

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /shipments/policy/:policyId | Auth | Статус на доставката за полица. |
| 2 | GET /shipments/:id/tracking | Auth | Реално tracking от куриера. |
| 3 | GET /shipments/:id/label | Broker Admin | Presigned S3 URL за товарителница. |
| 4 | GET /shipments/:id/receipt | Broker Admin | Presigned S3 URL за куриерска разписка. |
| 5 | POST /shipments/:id/retry | Broker Admin | Повторен опит при failed доставка. |
| 6 | POST /couriers/webhook/speedy | Public | Speedy delivery status webhook. |
| 7 | POST /couriers/webhook/econt | Public | Еконт delivery status webhook. |

## 7.12 Notifications — /api/v1/notifications

| N | Endpoint | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET / | Auth | In-app нотификации. Query: ?is_read=false&limit=50. |
| 2 | GET /unread-count | Auth | Брой непрочетени. |
| 3 | PATCH /:id/read | Auth | Маркира като прочетена. |
| 4 | PATCH /read-all | Auth | Маркира всички. |
| 5 | PUT /preferences | Auth | Notification preferences per channel. |
| 6 | POST /fcm-token | Auth | Register/update FCM device token. |
| 7 | DELETE /fcm-token | Auth | Remove token при logout. |

# 8. Бизнес Правила по Модул

## 8.1 OCR и VIN

Правила

Confidence threshold: >= 0.85 -> auto-fill. < 0.85 -> поле празно + low_confidence_fields array в response. OCR приема до 3 снимки на талон: снимка[0] = grab лице Part I (технически данни), снимка[1] = zoom лице Part I (за по-добро разпознаване при ниска осветеност), снимка[2] = гръб Part II (лични данни). При обработка: снимки[0]+[1] се сливат с max confidence per field; снимка[2] се обработва отделно за лични данни. Полета от лице Part I: E (VIN), A (рег. номер), D.1 (марка), D.2 (модел/вариант), D.3 (търговско описание), B (дата 1ва регистрация), P.1 (обем cc), P.2 (мощност kW), P.3 (гориво), S.1 (места), R (цвят), J (категория), F.1/F.2 (маса), L (оси). Полета от гръб Part II: C.2.1 (фамилия/фирма), C.2.2 (име/инициали), C.2.3 (адрес). ЕГН се извлича от EГН/ID поле. Тези данни се използват за pre-fill при Каско оферта и за идентификация на застрахования.

Fallback: Google Vision timeout > 10s -> AWS Textract. Двата доставчика са прозрачни за клиента.

VIN = точно 17 символа. Забранени: O (буква О), I (буква i), Q (буква Q).

VIN check digit (позиция 9, индекс 8) -> ISO 3779 алгоритъм.

Rate limit на публичния /ocr-scan: 10 заявки/мин per IP.

OCR резултати се пазят в ocr_scans таблица за 30 дни (audit).

## 8.2 Quote и Scoring

Правила

Паралелни HTTP calls към всички активни застрахователи: Promise.allSettled(). Timeout per insurer: 5 секунди.

Timeout -> offer.status = "unavailable". Не блокира останалите оферти.

Scoring: score = (0.40 x price_score) + (0.30 x rating_score) + (0.20 x claim_speed_score) + (0.10 x extras_score).

price_score = (max_price - offer_price) / (max_price - min_price) x 100.

is_recommended = TRUE само за offer с highest score. При равен -> по-висок insurer.rating.

Quote expires_at = created_at + 48ч. Cron hourly обновява status = "expired".

Anonymous session: X-Session-Token header (UUID генериран client-side) -> Redis TTL 48ч.

## 8.3 Policy Lifecycle

Правила

Status flow: pending_payment -> pending_signature -> active -> expired/cancelled.

Policy се auto-cancel ако не е платена в 30 мин. Cron всеки 5 мин.

Policy Number: atomic sequence per product type: GO-2025-00123.

PDF генерация: async BullMQ job след payment webhook. Retry 3x. Timeout 30s.

Presigned S3 URL: TTL 15 мин. Нов URL при всяка заявка.

holder_id != insured_id са позволени. И двамата получават нотификация.

Commission snapshot: commission_pct се копира при създаване — не се обновява ретроактивно.

Expiry cron: всеки ден 09:00 EET. status = "expired" за всички с end_date < NOW().

## 8.4 Payments и Stripe

Правила

3D Secure: request_three_d_secure: "any" — ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Никога "automatic". Прехвърля liability към банката.

Webhook-first: policy НИКОГА не се активира client-side. САМО след Stripe webhook payment_intent.succeeded.

Idempotency: Stripe-Idempotency-Key = payment.id (UUID). Дублирани webhooks -> игнорирани.

Webhook signature: stripe.webhooks.constructEvent() — reject с 400 без валиден подпис.

Raw body: webhook endpoint НЕ парсва JSON преди верификация.

holder != insured: добавени в Stripe metadata за chargeback документация.

Chargeback риск при holder != insured: изрична клауза в Terms of Service. Правна консултация задължителна преди launch.

Refund: само Admin. Само пълен refund. Audit logged.

## 8.5 Affiliate и Guardrail

Pricing flow с защита

1. RAW PRICE: Получаваме 200 лв. от застрахователя чрез API.

2. COMMISSION CHECK: Системата проверява матрица: "Армеец ГО = 20%" -> 40 лв. комисионна.

3. DISCOUNT LOGIC: Прилагат се активните правила в приоритетен ред.

4. GUARDRAIL: total_discounts >= commission_amount x max_discount_pct -> 422 Unprocessable.

5. FINAL PRICE: Клиентът вижда намалената цена.

Допълнителни правила:

Промо код може да се използва само веднъж per user.

Affiliate бонус се изплаща само при status = "converted" (платена полица от поканения).

Loyalty точки: 1 точка = 0.10 лв. Изтичат след 12 месеца (cron ежедневно).

## 8.6 Billing

Автоматичен месечен цикъл

1. Cron job: всеки 1-ви на месеца в 06:00 EET.

2. За всеки активен tenant: агрегира policy_events -> генерира invoice -> PDF -> Stripe Invoice -> email.

3. Webhook invoice.paid -> billing_invoices.status = "paid".

4. Webhook invoice.payment_failed -> статус "overdue" + нотификация към Super Admin.

## 8.7 Logistics

Правила

ВИНАГИ проверявай features.logistics преди да стартираш LogisticsJob.

Ако features.logistics = false -> skip shipment, само PDF по email.

Courier API timeout -> fallback ManualAdapter + alert към Broker Admin.

receipt_s3_key е задължително поле — куриерските разписки се пазят за regulatory compliance.

При failed delivery: retry_count++ + нотификация към Broker Admin.

## 8.8 Claims

Правила

Cannot submit claim за expired/cancelled/pending policy -> 409.

Duplicate prevention: same policy_id + incident_at в рамките на +-1 час -> 409.

Max 20 снимки per claim. JPEG/PNG/WEBP, max 15MB всяка. Auto-compress до 2048px.

Снимки могат да се изтрият САМО при status = "submitted". След review -> locked.

Status transitions (enforced): submitted -> under_review -> info_requested/approved/rejected -> closed.

Всяка смяна на статус -> claim_status_history + notification към claimant.

## 8.9 Security и GDPR

Правила

Encryption: AES-256-GCM за two_fa_secret и insurer api_key_enc.

Password: bcrypt cost factor 12. Min 8 chars, >= 1 uppercase, >= 1 digit, >= 1 special char.

JWT: Access 15 мин (jti в payload). Refresh 30 дни — rotation при всеки use.

Login lockout: 5 грешни опита -> lock 15 мин.

Rate limits: 5 logins/15мин, 3 OTPs/час/телефон, 10 OCR scans/мин/IP.

Helmet: HSTS, CSP, X-Frame-Options: DENY, noSniff, XSS filter.

GDPR erasure: не може при активни полици. Anonymization: email -> deleted_{id}@deleted.invalid.

Data retention: 5 години след изтичане на последна полица.

Audit log: immutable. Всички Admin действия + login/logout + policy cancel + claim status change.

## 8.10 Notifications

| Събитие | Push | Email | SMS | In-App |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Policy created (active) | да | да + PDF | да | да |
| Payment success | да | да + фактура | не | да |
| Payment failed | да | да | да | да |
| Policy expiry — 30 дни | да | да | не | да |
| Policy expiry — 14 дни | да | да | не | да |
| Policy expiry — 7 дни | да | да | да | да |
| Policy expiry — 1 ден | да | да | да | да |
| Claim submitted | да | да | не | да |
| Claim status change | да | да | не | да |
| GTP expiry — 30 дни | да | да | не | да |
| Fine detected (КАТ) | да | да | не | да |
| Shipment dispatched | да | да | да | да |
| Shipment delivered | да | да | не | да |
| OTP | не | не | да | не |

## 8.11 Външни Интеграции

| API | Използване | Fallback | Timeout |
| --- | --- | --- | --- |
| КАТ API | Глоби по plate_number | 200 с warning | 5 сек |
| Гаранционен Фонд | VIN история, ГТП статус | Ръчно въвеждане | 5 сек |
| VIN Decoder (NHTSA) | WMI -> марка/модел/категория | Local WMI table | 3 сек |
| Застрахователски APIs | Real-time цени | Mark unavailable | 5 сек |
| Google Vision OCR | Талон и КАТ протокол | AWS Textract | 10 сек |
| Speedy API | Доставка на стикер | ManualAdapter | 10 сек |
| Еконт API | Алтернативен куриер | ManualAdapter | 10 сек |

Circuit Breaker правила

Circuit breaker (opossum): open след 50% failure rate. Reset след 30 сек.

Всички интеграции са non-blocking — никога не блокират основния request.

ГФ данни: кешираме в Redis 24ч per VIN. КАТ глоби: 1ч.

API ключове в AWS Secrets Manager в production — не в .env.

# 9. UX / UI Изисквания

Дефинира ключовите UI/UX изисквания, валидни за всички tenant брандирания. Tenant може да сменя цветове и шрифтове, но не и UX структурата.

## 9.1 Глобални Принципи

| Принцип | Имплементация |
| --- | --- |
| Минимализъм | Без излишни банери или декоративен текст. Всеки екран = 1 действие. |
| Progress Bar | Видима лента: Данни -> Оферти -> Плащане -> Готово. Винаги показва оставащите стъпки. |
| Dark Mode | Системно (ThemeMode.system). Tenant цветовете се адаптират автоматично. |
| Zero-friction плащане | Apple Pay / Google Pay са primary CTA. Card form е secondary. |
| Доверителни сигнали | Лога на застрахователите на Quote екрана. KFN лиценз номер и support контакти навсякъде. |
| Offline support | Полици и квитанции достъпни offline чрез Hive. Синхронизация при reconnect. |
| Локализация | BG по подразбиране. i18n структура за EN, GR, RO от ден 1. |

## 9.2 Екрани

| Екран | Ключови изисквания |
| --- | --- |
| Onboarding / OCR Scan | Full-screen камера. 3-стъпков capture wizard: Стъпка 1 – grab цяло лице (Part I), Стъпка 2 – zoom лице (Part I), Стъпка 3 – гръб (Part II, лични данни). Прогрес индикатор “Снимка 1/3”. Автоматичен trigger при добро качество. Анимирана рамка с guide overlay. Клиентът може да прескочи Стъпка 3 ако не иска Каско оферта. |
| OCR Резултат / Корекция | Prefilled форма. Подсветени полета с ниска confidence. Inline edit. |
| Quote Compare | Card layout. Highlighted "Препоръчано". Цена на преден план. Лого на застрахователя. |
| Регистрация (lazy) | Само при "Купувам". Pre-fill от OCR данни. Max 3 полета на екран. |
| Плащане | Apple/Google Pay prominent. 3DS progress indicator. |
| Полица / Потвърждение | Success animation. PDF и Зелена карта бутони. Tracking info ако logistics е активен. |
| Дигитален Портфейл | Offline-first. Sort по expiry. Pull-to-refresh. Color-coded expiry warning. |
| After Service (ПТП) | Step-by-step wizard. Offline достъп задължителен. ДКП форма. Emergency контакти. |
| "Автомобилен асистент" | Timeline: ГО, ГТП, данък МПС, винетка. Color coding по дни до изтичане. |

## 9.3 "Автомобилен Асистент" — Reminder Service

| Събитие | Дни преди | Канал | Бележка |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО изтичане | 30, 14, 7, 1 | Push + Email + SMS (7, 1) | Deep link към renewal quote |
| ГТП изтичане | 30 | Push + Email | Информационно — не продаваме ГТП |
| Данък МПС | 30 | Push + Email | Reminder + линк към НАП |
| Винетка | 30 | Push + Email | Информационно (Фаза 2+) |
| Каско (Фаза 2) | 30, 14, 7, 1 | Push + Email + SMS (7, 1) | Deep link към Каско renewal |

# 10. Тест Сценарии

Unit тестове с Jest за бизнес логика. Integration тестове за API endpoints (supertest). E2E тестове с Playwright за critical user paths.

## 10.1 Auth

| N | Сценарий | Очакван резултат | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Register с валидни данни | 201 + email изпратен | Integration |
| 2 | Login с грешна парола 5 пъти | 429 след 5-ти — lock 15 мин | Integration |
| 3 | Изтекъл access token | 401 token expired | Unit |
| 4 | Refresh с revoked token | 401 Unauthorized | Integration |
| 5 | Client -> Admin endpoint | 403 Forbidden | Integration |
| 6 | OTP след 5 минути | 400 OTP expired | Unit |
| 7 | OTP 4-ти път в 1 час | 429 Too Many Requests | Integration |

## 10.2 OCR и VIN

| N | Сценарий | Очакван резултат | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIN с буква O | Validation error | Unit |
| 2 | VIN с 16 символа | Validation error: must be 17 | Unit |
| 3 | OCR confidence 0.70 | Поле празно + low_confidence_fields | Unit |
| 4 | Google Vision timeout | Fallback AWS Textract | Integration |
| 5 | 11-та OCR заявка за 1 мин | 429 Too Many Requests | Integration |
| 6 | Анонимен OCR scan с 3 снимки (2x лице + 1x гръб) | 200 OK | Integration |

## 10.3 Quotes и Payments

| N | Сценарий | Очакван резултат | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 застраховател timeout | Останалите показани, недостъпният маркиран | Integration |
| 2 | Всички застрахователи timeout | 503 с retry suggestion | Integration |
| 3 | Quote expired след 48ч | 410 Gone при select | Unit |
| 4 | Анонимна quote -> migrate | Quote linked to user | Integration |
| 5 | Webhook без Stripe подпис | 400 rejected | Integration |
| 6 | Duplicate webhook | 200, без дублирана полица | Integration |
| 7 | Policy активация client-side | Policy остава pending_payment | E2E |
| 8 | Пълен happy path (OCR->полица) | Policy active, PDF, нотификация | E2E |

## 10.4 Affiliate и Guardrail

| N | Сценарий | Очакван резултат | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отстъпка > комисионна | 422 Guardrail violation | Unit |
| 2 | Промо код втори път от same user | 409 Already used | Integration |
| 3 | Expired промо код | 422 Code expired | Unit |
| 4 | Referral бонус без completed policy | Reward не се изплаща | Unit |
| 5 | Loyalty redeem > баланс | 422 Insufficient points | Unit |

## 10.5 Logistics

| N | Сценарий | Очакван резултат | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | features.logistics = false | Shipment job се прескача | Unit |
| 2 | Speedy API timeout | Fallback ManualAdapter | Integration |
| 3 | Duplicate shipment за полица | 409 Already exists | Integration |
| 4 | delivery_status -> delivered | Нотификация към клиент | Integration |

## 10.6 Multi-Tenant Isolation

| N | Сценарий | Очакван резултат | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User Tenant A чете данни на Tenant B | 403 или празен резултат (RLS) | Integration |
| 2 | Промо код от Tenant A в Tenant B | 422 Invalid code | Integration |
| 3 | Broker Admin вижда само своите | Само tenant-scoped резултати | Integration |

# 11. Фазов Roadmap

## Фаза 1 — Foundation (Месеци 1–3)

Цел

MVP: OCR -> реални ГО оферти -> полица -> плащане -> куриер (ако стикерът е активен). Пълен white-label за 1 пилотен broker.

| N | Задача | Модул | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWS инфраструктура (ECS, RDS, S3, Secrets Manager, CloudFront) | infra | P0 |
| 2 | CI/CD pipeline (GitHub Actions -> staging -> prod) | infra | P0 |
| 3 | Multi-tenant DB schema с RLS policy на всички таблици | tenants | P0 |
| 4 | TenantMiddleware + TenantContext (AsyncLocalStorage) | common | P0 |
| 5 | Auth модул: register, login, JWT, OAuth, SMS/Email OTP | auth | P0 |
| 6 | OCR: талон scan, VIN validation, confidence guardrail, fallback | ocr | P0 |
| 7 | Vehicles CRUD + ГФ + КАТ интеграции | vehicles | P0 |
| 8 | Quote engine: паралелни calls + scoring (само GO) | quotes + scoring | P0 |
| 9 | ГО полица lifecycle + PDF + Зелена карта + SMS подпис | policies | P0 |
| 10 | Stripe Connect: broker onboarding + platform fee + webhooks | payments | P0 |
| 11 | Логистичен модул: Speedy + Еконт адаптери (feature flag) | logistics | P0 |
| 12 | Flutter: tenant theme inject + OCR flow + quote compare + buy + wallet | mobile | P0 |
| 13 | Progress Bar + Dark Mode + Trust signals (лога, KFN) | mobile/web UX | P0 |
| 14 | Next.js: tenant middleware + SSR + dynamic theme | web | P0 |
| 15 | Tenant Config API + Broker Admin UI (лого, цветове) | tenant-config | P0 |
| 16 | Promo кодове + Guardrail логика | affiliate | P1 |
| 17 | Notifications: Push + Email от tenant домейн | notifications | P1 |
| 18 | i18n scaffolding (BG + EN структура) | mobile/web | P1 |
| 19 | Super Admin Portal: tenant CRUD + Stripe status | platform | P1 |
| 20 | policy_events таблица (billing counter) | billing | P1 |
| 21 | Analytics events (всички key conversion events) | analytics | P1 |

## Фаза 2 — Core Product (Месеци 4–6)

Цел

Каско, Claims, After Service, пълен Affiliate модул, автоматично Billing фактуриране.

| N | Задача | Модул | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каско полица lifecycle | policies | P0 |
| 2 | Claims: подаване, снимки, workflow, статус history | claims | P0 |
| 3 | OCR на КАТ протокол + ДКП форма | ocr + claims | P0 |
| 4 | After Service: ПТП wizard (offline), ДКП форма, спешни контакти | afterservice | P0 |
| 5 | "Автомобилен асистент": ГТП/данък/винетка напомняния | notifications | P0 |
| 6 | Пълен Affiliate модул: referrals, loyalty points, redemption | affiliate | P0 |
| 7 | Billing модул: автоматична месечна фактура + Stripe Invoicing | billing | P0 |
| 8 | Digital Wallet: Hive offline + PDF viewer | documents + mobile | P0 |
| 9 | Policy renewal flow | policies | P1 |
| 10 | Tenant feature flags: enable/disable Каско per tenant | tenant-config | P1 |
| 11 | Локализация: EN, GR, RO | mobile/web | P1 |
| 12 | App Store beta (TestFlight + Play Console) | mobile | P1 |

## Фаза 3 — Enterprise (Месеци 7–9)

Цел

Fleet, BI Dashboard, пълен Admin Panel, Broker Dashboard, GDPR, Platform Revenue Dashboard.

| N | Задача | Модул | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Broker Dashboard: клиенти, полици, комисиони, renewals | broker | P0 |
| 2 | Fleet Management: CRUD, 3 роли, CSV import, Excel export | fleet | P0 |
| 3 | BI Dashboard: conversion rate, retention, API performance per tenant | analytics | P0 |
| 4 | Platform Owner Dashboard: MRR, ARR, churn, revenue per tenant | platform | P0 |
| 5 | Admin Panel: insurers, brokers, commission matrix, promo engine | admin | P0 |
| 6 | Custom domain self-service + SSL automation (ACM) | tenant-config | P1 |
| 7 | GDPR: data export, erasure, anonymization per tenant | users | P1 |
| 8 | Audit log пълна имплементация + interceptor | common | P1 |
| 9 | Datadog + Sentry с tenant tagging | monitoring | P1 |

## Фаза 4 — Launch (Месеци 10–12)

Цел

Production-ready, security hardening, App Store production, Go-Live 3+ broker tenants.

| N | Задача | Модул | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Load testing с k6 (min 500 concurrent users, multi-tenant) | infra | P0 |
| 2 | Security audit + penetration test | security | P0 |
| 3 | GDPR compliance review (DPA с AWS, Stripe, SendGrid) | legal | P0 |
| 4 | App Store + Google Play production release | mobile | P0 |
| 5 | Tenant onboarding automation (self-serve) | platform | P0 |
| 6 | Оценка: стикерът отпаднал ли е -> features.logistics = false ако да | logistics | P0 |
| 7 | Performance optimization (query profiling, Redis caching) | backend | P1 |
| 8 | Smoke test suite + production runbook | qa + ops | P1 |
| 9 | Swagger API документация | backend | P2 |

# 12. Инструкции за AI Агенти (BMad)

Тази секция е специално за BMad Dev агентите. Съдържа критични правила, които трябва да се следват при имплементация.

За Architect агент

Tenant isolation: tenant_id колона + RLS — не отделни schemas.

TenantContext чрез AsyncLocalStorage — не го предавай като параметър навсякъде.

TypeORM Global Subscriber автоматично inject-ва tenant_id при INSERT.

Stripe Connect: application_fee_amount — не destination charges.

Custom domain SSL: AWS ACM + CloudFront.

Flutter theme: зарежда се от /api/v1/tenant/config при app init, persist в Hive.

Courier adapters следват Adapter Pattern от insurer adapters.

За Dev агент

НИКОГА не хардкодвай tenant_id.

НИКОГА не правиш query без tenant scope (освен в Super Admin context).

НИКОГА не връщай insurer.api_key_enc в GET response.

НИКОГА не активирай полица client-side — само след Stripe webhook.

НИКОГА не позволявай total_discounts >= commission_amount без guardrail check.

ВИНАГИ използвай req.tenant.id от TenantContext.

ВИНАГИ верифицирай Stripe webhook подписа преди обработка.

ВИНАГИ прилагай idempotency при webhook обработка.

ВИНАГИ записвай policy_event при всяка издадена полица (billing counter).

ВИНАГИ проверявай features.logistics преди BullMQ shipment job.

product_type enum: go ¦ kasko ¦ property ¦ health ¦ travel — само "go" е активен в Фаза 1.

audit_log и policy_events са immutable — без UPDATE или DELETE endpoints.

— Край на документа —

Конфиденциален документ  |  Март 2025